ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___»________ 2013 год             				                              №_____

п. Печенга

В целях эффективного и рационального использования средств бюджета муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области в 2013 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  изменения в муниципальную целевую программу «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области» на 2013/2014 г.г.», утвержденную Постановлением Главы муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области № 62 от 05.04.2013 г.

2. Муниципальную целевую программу «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области» на 2013/2014 г.г.» изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к данному постановлению.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать  в соответствии с Порядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения Печенга.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы муниципального образования

городское поселение Печенга		                                       Н.Г.Жданова

Приложение №1

к Постановлению администрации

муниципального образования городское поселение

Печенга Печенгского района Мурманской области

от «___»___________2013 год    № ________

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ    ПРОГРАММА

«Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области» к работе в отопительный период» на 2013/2014 г.г.

п. Печенга

Муниципальная программа

«Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области» к работе в отопительный период»

на 2013/2014 г.г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципального образования | Городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области» к работе в отопительный период» на 2013/2014 г.г. |
| Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа | Обеспечение населения муниципального образования качественными услугами ЖКХ |
| Цель Программы, на достижение которой она направлена | Повышение надёжности обеспечения коммунальными услугами населения муниципального образования |
| Целевые показатели (индикаторы) | Показатели цели: Доля отремонтированных инженерных сетей от общего объема, подлежащего ремонту 1,13%; Количество отремонтированных объектов 1 ед.; Количество аварий, 0 ед.; Износ инженерных сетей 54,47% Показатели задач: Доля отремонтированных сетей водоотведения от общего объема, подлежащих ремонту 1,72 % Количество отремонтированных объектов теплоснабжения 1 ед. |
| Краткая характеристика программных мероприятий | В рамках Программы предполагается осуществлять мероприятия по капитальному ремонту муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры |
| Сроки реализации Программы | 2013 год |
| Объемы и источники финансирования | Всего – 8498,83 тыс. рублей, в том числе: бюджет муниципального образования городское поселение Печенга (далее – МБ) – 1274,825. руб.; бюджет Мурманской области (далее – ОБ) – 7224,006 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Снижение количества аварий по сравнению с предыдущим годом; Снижение износа инженерных сетей на 4% по сравнению с предыдущим годом; Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования; Повышение эффективности использования твердого топлива. |

- Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы.

В настоящее время в реестре муниципальной собственности учитывается   17,5 км сетей, из них:

водопровода – 5,6 км;

канализации – 2,5 км;

теплоснабжения- 1,5 км;

электроснабжения – 7,9 км.

Большинство из указанных объектов находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Износ отдельных участков муниципальных коммунальных сетей составляет 79%.

В целях обеспечения населения муниципального образования городское поселение Печенга качественными услугами по водо-, тепло-, электроснабжению и водоотведению администрацией муниципального образования городское поселение Печенга  подготовлена муниципальная целевая программа «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области к работе в отопительный период» на 2013/2014 г.г., которая включает мероприятия, направленные на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

Одна из наиболее острых проблем это повреждения канализационных труб. Более 50% общей протяженности канализационных сетей имеют разрушение стыковых соединений, переломы и трещины вследствие физического износа, а также внешних воздействий (статические и динамические нагрузки, подвижности грунта в весенне-осенний период).  При наличии таких повреждений нередки случаи эксфильтрации, при которых сточные воды проникают в грунт и в нижележащие водоносные горизонты через неплотности в соединительных стыках канализационных коллекторов, через трещины и проломы в них, что оказывает  неблагоприятное воздействие на экологическую обстановку в целом.

В рамках Программы планируется капитально отремонтировать 1  наиболее аварийный участок канализационной сети, числящихся в реестре муниципальной собственности, протяжённостью 43 м, провести капитальный ремонт оборудования котельной в н.п. Лиинахамари, входящем в состав муниципального образования городское поселение Печенга, а также произвести капитальный ремонт площадки хранения угля и шлака.

На территории муниципального образования городское поселение Печенга находится муниципальная котельная, работающая на угле. Котельная  вырабатывает тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения населения.

Запасы топлива содержатся в условиях, не обеспечивающих его количественную и качественную сохранность.

В соответствии с принятой классификацией площадка для хранения угля муниципальной котельной относится к климатической зоне с морским климатом полярных широт, зимний период характеризуется преобладанием устойчивых южных и юго – западных ветров. Зимой средняя суточная температура изменяется от оттепели (0,1 – 0,5°С) до сильных морозов (-29,9°С). Среднегодовое количество осадков составляет 450 мм.

С учетом климатических условий,  складирование твердого топлива на необорудованной площадке  с недействующей системой водоотвода  приводит к окислению, уносу ветром, вымыванию осадками, переизмельчению и увеличению влажности угля. Повышенная влажность угля снижает теплоту сгорания топлива и увеличению его расхода, к повышенной коррозии поверхностей котлов, дымоходов и дымовых труб, что приводит к сокращению межремонтных периодов и, соответственно, к росту эксплуатационных затрат.

С повышением влажности ухудшается сыпучесть твердого топлива. В зимнее время высокая влажность вызывает смерзаемость, нарушающую нормальную работу устройств топливоподачи.

Повышению эффективности  использования  твердого топлива  на муниципальной  котельной может стать капитальный ремонт  площадки хранения угля и шлака.

Реализация указанных мероприятий позволит сократить износ муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры на 4%, а также снизить риски возникновения аварийных ситуаций при прохождении осенне-зимнего отопительного периода 2013/2014 г.г.

2. Цель и задачи Программы, показатели (индикаторы)

| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год | Текущий год | Годы реализации Программы |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: |
| 1 | Доля отремонтированных инженерных сетей от общего объема, подлежащих ремонту | % | 16,03 | 23,13 | 23,38 |  |
| 2 | Количество отремонтированных объектов | ед. | 0 | 0 | 1 |  |
| 3 | Количество аварий | ед. |  |  |  |  |
| 4 | Износ инженерных сетей | % | 58,78 | 54,61 | 54,47 |  |
| Подготовка объектов водоснабжения муниципального образования к работе в осенне-зимний период |
| - | Доля отремонтированных сетей водоснабжения от общего объема, подлежащих ремонту | % | 23,3 | 23,3 | 23,3 |  |
| - | Количество отремонтированных объектов водоснабжения | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Подготовка объектов водоотведения муниципального образования к работе в осенне-зимний период |
| - | Доля отремонтированных сетей водоотведения от общего объема, подлежащих ремонту | % | 0 | 0 | 1,72 |  |
| - | Количество отремонтированных объектов водоотведения | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Подготовка объектов теплоснабжения муниципального образования к работе в осенне-зимний период |
| - | Доля отремонтированных сетей теплоснабжения от общего объема, подлежащих ремонту | % | 100 | 100 | 100 |  |
| - | Количество отремонтированных объектов теплоснабжения | ед. | 0 | 0 | 1 |  |
| Подготовка объектов электроснабжения муниципального образования к работе в осенне-зимний период |
| - | Доля отремонтированных сетей электроснабжения от общего объема, подлежащих ремонту | % | 0 | 13 | 13 |  |
| - | Количество отремонтированных объектов электроснабжения | ед. | 0 | 0 | 0 |  |

## План программных мероприятий

| № п/п | Цель задачи, программные мероприятия | Срок выполнения, (квартал, год) | Общий объем финансирования (тыс. рублей) | Показатели (индикаторы) результативности программных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование, ед. изм. | 2013 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. Подготовка объектов водоотведения муниципального образования к работе в осенне-зимний период |
|  | Мероприятие 1.1.2 Капитальный ремонт системы наружной канализациии в н.п. Лиинахамари ( участок КК68 – КК6 ) | 2 - 3 квартал 2013 год | 716,778 | Протяженность отремонтированных сетей водоотведения, м | 43 м | Подрядные организации по итогам проведения аукциона в соответствии с Федеральным законом 94-ФЗ |
|  |  |  |  | Количество отремонтированных объектов водоотведения, ед. | 0 |  |
| 1.2. Подготовка объектов теплоснабжения муниципального образования к работе в осенне-зимний период |
| 2. | Мероприятие 1.1.3 Капитальный ремонт котельной п. Лиинахамари - площадка хранения угля и шлака | 2 – 3 квартал 2013 год | 4134,893 | Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, м | 0 | Подрядные организации по итогам проведения аукциона в соответствии с Федеральным законом 94-ФЗ |
|  |  |  |  | Количество отремонтированных объектов теплоснабжения, ед. | 1 |  |
|  |  |  |  | Количество отремонтированных объектов электроснабжения, ед. | 0 |  |

| 3. | Мероприятие 1.1.4 Капитальный ремонт оборудования котельной №3 п. Лиинахамари | 2 – 3 квартал 2013 год | 2504,292 | Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, м | 0 | Подрядные организации по итогам проведения аукциона в соответствии с Федеральным законом 94-ФЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество отремонтированных объектов теплоснабжения, ед. | 1 |  |
|  |  |  |  | Количество отремонтированных объектов электроснабжения, ед. | 0 |  |
| 4. | Мероприятие 1.1.5 Капитальный ремонт котельной №3 п. Лиинахамари | 2 – 3 квартал 2013 год | 1142,868 | Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, м | 0 | Подрядные организации по итогам проведения аукциона в соответствии с Федеральным законом 94-ФЗ |
|  |  |  |  | Количество отремонтированных объектов теплоснабжения, ед. | 1 |  |
|  |  |  |  | Количество отремонтированных объектов электроснабжения, ед. | 0 |  |

4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития, оценка рисков ее реализации

Реализация указанных мероприятий позволит сократить износ муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры на 4% по сравнению с предыдущим годом, а также снизить риски возникновения аварийных ситуаций при прохождении осенне-зимнего отопительного периода 2013-2014 гг, улучшить экологическую ситуацию на территории муниципального образования, повысить эффективность использования твердого топлива.

Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на реализацию Программы: изменение действующего законодательства, условий  и объёмов предоставления субсидий бюджета Мурманской области бюджету муниципального образования городское поселение Печенга. Следствием указанных причин может явиться итоговое изменение как количественных, так и финансовых показателей выполнения мероприятий Программы.

Внутренние риски напрямую зависят от деятельности МКП «Жилищное хозяйство» и могут быть предотвращены путём проведения мероприятий по повышению квалификации специалистов и утверждения плана работы по реализации Программы.

5. Выводы

Реализация указанных мероприятий  имеет большое значение для социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Печенга, так как позволит снизить количество аварийных ситуаций, улучшить экологическую ситуацию на территории муниципального образования, повысить эффективность использования твердого топлива в муниципальной котельной для нужд населения муниципального образования, а также снизить износ инженерных сетей на 4% по сравнению с предыдущим годом.

## Перечень объектов, включенных в программу

| N п/п | Наименование объекта | Адрес | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Областной | Местный |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2. Подготовка объектов водоотведения муниципального образования к работе в осенне-зимний период |
| 1. | Система наружной канализациии | п.Лиинахамари Печенгского района | Капитальный ремонт | ед. м. | 1 43 | 716,778 | 609,261 | 107,517 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 716,778 | 609,261 | 107,517 |
| 1.3. Подготовка объектов теплоснабжения муниципального образования к работе в осенне-зимний период |
| 1. | Площадки хранения угля и шлака котельной | п. Лиинахамари Печенгского района | Капитальный ремонт | ед. | 1 | 4134,893 | 3514,659 | 620,234 |
| 2. | Котельная №3 | п. Лиинахамари Печенгского района | Капитальный ремонт оборудования | ед. | 1 | 2504,292 | 2128,648 | 375,644 |
| 3. | Котельная №3 | п. Лиинахамари Печенгского района | Капитальный ремонт | ед. | 1 | 1142,868 | 971,438 | 171,430 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 7782,1 | 6614,7 | 1167,3 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 8498,83 | 7224,006 | 1274,825 |

# Text boxes

О внесении изменений в ведомственную  целевую программу «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области» на 2013/2014 г.г.»