АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                      ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)

от ___________                                                                                                                  №____

п. Печенга

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить графики разработки и утверждения схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории  муниципального образования городское поселение Печенга (Приложение №1, Приложение № 2).

- Создать рабочую группу по разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения  муниципального образования городское поселение Печенга (Приложение№3, Приложение №4).

- Определить единую теплоснабжающую организацию на территории н.п. Спутник, п. Печенга ООО «Теплострой Плюс», п. Печенга, станция Печенга – ОАО «РЭУ», н.п. Лиинахамари – МКП «Жилищное хозяйство» МО г.п. Печенга.

- Определить гарантирующую организацию по централизованному водоснабжению и водоотведению в н.п. Спутник, Печенга, станция Печенга – ОАО «Славянка», в н.п. Лиинахамари - МКП «Жилищное хозяйство» МО г.п. Печенга.

- Настоящее Постановление опубликовать  в соответствии с Порядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения Печенга.

- Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

городское поселение Печенга                                                                                           Э.В. Затона

Зам. Главы администрации                                                                                   Н.Г.Жданова

Юрисконсульт                                                                                                        А.С. Кондратьева

Начальник отдела земельно-имущественных

отношений                                                                                                              Ю.С.Малюкова

Исп.: Жидкова Е.В.

Рассылка 5 экз: дело-1,прокуратура-1, Зам. Главы -1, Отдел ЖКХ-1, Отдел ЗИО -1

# Приложение 4

# к постановлению

администрации муниципального образования

городское поселение Печенга

от «___» мая 2013 г. N _____

Состав рабочей группы

по разработке схемы водоснабжения и водоотведения

муниципального образования городское поселение Печенга

Печенгского района Мурманской области

Руководитель рабочей группы:

Начальник отдела ЖКХ                   				           Е.В. Жидкова

Члены рабочей группы:

Ведущий специалист отдела ЖКХ						О.В. Лебедева

Начальник отдела ЗИО                     					Ю.С. Малюкова

Начальник финансового отдела                                                                Н.С. Гришина

Юрисконсульт МКУ «МФЦ МО г.п. Печенга»                                       А.С. Кондратьева

Начальник РЭР №03 Филиала «Североморский»

ОАО «Славянка»                                                            			Ю.Н. Слободянник

Директор МКП «Жилищное хозяйство» МО г.п. Печенга                     В.А. Домбровский

# Приложение 3

# к постановлению

администрации муниципального образования

городское поселение Печенга

от «___» мая 2013 г. N _____

Состав рабочей группы

по разработке схемы теплоснабжения

муниципального образования городское поселение Печенга

Печенгского района Мурманской области

Руководитель рабочей группы:

Начальник отдела ЖКХ                   				           Е.В. Жидкова

Члены рабочей группы:

Ведущий специалист отдела ЖКХ						О.В. Лебедева

Начальник отдела ЗИО                     					Ю.С. Малюкова

Начальник финансового отдела                                                                Н.С. Гришина

Юрисконсульт МКУ «МФЦ МО г.п. Печенга»                                       А.С. Кондратьева

Начальник теплохозяйства ООО «Теплострой Плюс»			А.П. Погосян

Экономист группы энергоснабжения ЭРТ №7

Филиала «Мурманский» ОАО «РЭУ»                                                      Е.В. Узлова

Директор МКП «Жилищное хозяйство» МО г.п. Печенга                     В.А. Домбровский

# Приложение 2

# к постановлению

администрации муниципального образования

городское поселение Печенга

от «___» мая 2013 г. N _____

ГРАФИК

разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения

муниципального образования городское поселение Печенга

Печенгского района Мурманской области

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации водопроводных и канализационных сетей на территории МО г.п. Печенга с участием ресурсоснабжающих организаций | май-июнь 2013 г. | Рабочая группа |
| 2 | Подготовка документации на проведение конкурса на разработку схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Печенга. | июнь-июль 2013 г. | Рабочая группа |
| 3 | Проведение конкурса и заключение муниципального контракта с победителем конкурса на разработку схем водоснабжения, водоотведения муниципального образования городское поселение Печенга. | июль 2013 г. | Рабочая группа |
| 3 | Размещение информации о разработке проектов схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте администрации муниципального образования Печенгский район. | июль 2013 г. | МКУ «МФЦ МО г.п. Печенга» |
| 4 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации. | июль-сентябрь 2013 г. | Рабочая группа |
| 5 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения. | июль-октябрь 2013 г. | Разработчик |
| 6 | Передача проектов схем водоснабжения и водоотведения на рассмотрение. | октябрь 2013 г. | Разработчик |
| 7 | Размещение проектов схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение Печенга. Публикация в установленных официальных источниках сведений о размещении проектов схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение Печенга. | октябрь-ноябрь 2013 г. | Рабочая группа, МКУ «МФЦ МО г.п. Печенга» |
| 8 | Рассмотрение проектов схем водоснабжения и водоотведения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение Печенга.). | октябрь-ноябрь 2013 г. | Рабочая группа, Разработчик |
| 9 | Размещение информации на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение Печенга о месте проведения публичных слушаний. | октябрь-ноябрь 2013 г. | Рабочая группа, МКУ «МФЦ МО г.п. Печенга» |
| 10 | Публичные слушания по проектам схем водоснабжения и водоотведения. | октябрь-ноябрь 2013 г. | Рабочая группа, разработчик |
| 11 | Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение Печенга информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний. | ноябрь 2013 г. | Рабочая группа, МКУ «МФЦ МО г.п. Печенга» |
| 12 | Принятие решения Советом депутатов муниципального образования городское поселение Печенга об утверждении схем водоснабжения и водоотведения или о возврате на доработку. |  |  |
| 13 | Размещение схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение Печенга. Публикация в установленных официальных источниках сведений о размещении схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение Печенга. | декабрь 2013 г. | Рабочая группа, МКУ «МФЦ МО г.п. Печенга» |

# Приложение 1

# к постановлению

администрации муниципального образования

городское поселение Печенга

от «___» мая 2013 г. N _____

ГРАФИК

разработки и утверждения схемы теплоснабжения

муниципального образования городское поселение Печенга

Печенгского района Мурманской области

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации сетей теплоснабжения на территории МО г.п. Печенга с участием ресурсоснабжающих организаций | май-июнь 2013 г. | Рабочая группа |
| 2 | Подготовка документации на проведение конкурса на разработку схемы теплоснабжения муниципального образования городское поселение Печенга. | июнь-июль 2013 г. | Рабочая группа |
| 3 | Проведение конкурса и заключение муниципального контракта с победителем конкурса на разработку схемы теплоснабжения муниципального образования городское поселение Печенга. | июль 2013 г. | Рабочая группа |
| 3 | Размещение информации о разработке проекта схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации муниципального образования Печенгский район. | июль 2013 г. | МКУ «МФЦ МО г.п. Печенга» |
| 4 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации. | июль-сентябрь 2013 г. | Рабочая группа |
| 5 | Разработка схемы теплоснабжения. | июль-октябрь 2013 г. | Разработчик |
| 6 | Передача проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение. | октябрь 2013 г. | Разработчик |
| 7 | Размещение проекта схемы теплоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение Печенга. Публикация в установленных официальных источниках сведений о размещении проекта схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение Печенга. | октябрь-ноябрь 2013 г. | Рабочая группа, МКУ «МФЦ МО г.п. Печенга» |
| 8 | Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение Печенга.). | октябрь-ноябрь 2013 г. | Рабочая группа, Разработчик |
| 9 | Размещение информации на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение Печенга о месте проведения публичных слушаний. | октябрь-ноябрь 2013 г. | Рабочая группа, МКУ «МФЦ МО г.п. Печенга» |
| 10 | Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения. | октябрь-ноябрь 2013 г. | Рабочая группа, разработчик |
| 11 | Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение Печенга информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний. | ноябрь 2013 г. | Рабочая группа, МКУ «МФЦ МО г.п. Печенга» |
| 12 | Принятие решения Советом депутатов муниципального образования городское поселение Печенга об утверждении схемы теплоснабжения или о возврате на доработку. |  |  |
| 13 | Размещение схемы теплоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение Печенга. Публикация в установленных официальных источниках сведений о размещении схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение Печенга. | декабрь 2013 г. | Рабочая группа, МКУ «МФЦ МО г.п. Печенга» |

# Text boxes

Об утверждении графика разработки и утверждения схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области