АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «04» декабря 2013 г.			    				 № 211

п. Печенга

Об утверждении муниципальной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области"

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Мурманской области от 24.06.2013 № 1631-01-ЗМО "О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области", Постановления Правительства Мурманской области от 16.07.21013 № 393-ПП "Об отдельных вопросах формирования региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области", Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области от 11.09.2012 года № 78 «Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», Уставом муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области" (далее - Программа) (Приложение №1).

- Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

- Настоящее постановление опубликовать в соответствии с Порядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения Печенга.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

городское поселение Печенга 	                                                        Э.В. Затона

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации муниципального образования городское поселение Печенга от ___._____. 2013г. №____ |
| --- | --- |

Муниципальная ПРОГРАММА

"Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области"

Печенга

2013

- ПАСПОРТ

Муниципальная ПРОГРАММА

"Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области"

| Цели Программы: | Обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. |
| --- | --- |
| Задачи Программы: | проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме по видам работ согласно статье 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, снижение физического износа многоквартирных домов, увеличение срока эксплуатации жилищного фонда, снижение рисков возникновения аварийных ситуаций в многоквартирных домах, повышение энергоэффективности многоквартирных домов |
| Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы | Наименование показателя (индикатора) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | Количество МКД, в которых произведен ремонт электроснабжения, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Количество МКД, в которых произведен ремонт теплоснабжения, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Количество МКД, в которых произведен ремонт горячего водоснабжения, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|  | Количество МКД, в которых произведен ремонт холодного водоснабжения, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Количество МКД, в которых произведен ремонт водоотведения, ед. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество МКД, в которых произведен ремонт крыши, ед. | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Количество МКД, в которых произведен ремонт подвальных помещений, ед. |  |  |  |  |  |
|  | Количество МКД, в которых произведен ремонт и утепление фасада, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Количество МКД, в которых произведена установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ, ед. | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2043 г.г |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение Программы (тыс. руб.) | Финансовое обеспечение будет предусмотрено за счет средств местного бюджета в части проведения капитального ремонта доли общего имущества в многоквартирных жилых домах пропорционального площади жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, после утверждения минимального размера взноса на капитальный ремонт. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Приведение жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан. 2. Улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. 3. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов. |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования городское поселение Печенга |
| Адрес размещения Программы на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Печенга | http://pechenga51.ru/ |

2. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Многоквартирный дом - совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством.

Владелец специального счета - товарищество собственников жилья, осуществляющее управление многоквартирным домом и созданное собственниками помещений в одном многоквартирном доме или нескольких многоквартирных домах, количество квартир в которых составляет в сумме не более чем тридцать, если данные дома расположены на земельных участках, которые в соответствии с содержащимися в государственном кадастре недвижимости документами имеют общую границу и в пределах которых имеются сети инженерно-технического обеспечения, другие элементы инфраструктуры, которые предназначены для совместного использования собственниками помещений в данных домах; осуществляющие управление многоквартирным домом жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив; региональный оператор.

Специальный счет  - счет открываемый в банке в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и особенностями, установленными Жилищным Кодексом, в целях формирования фонда капитального ремонта.

Капитальный ремонт многоквартирного дома проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт  - устанавливается нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, исходя из занимаемой общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, и может быть дифференцирован в зависимости от муниципального образования, в котором расположен многоквартирный дом, с учетом его типа и этажности, стоимости проведения капитального ремонта отдельных элементов строительных конструкций и инженерных систем многоквартирного дома, нормативных сроков их эффективной эксплуатации до проведения очередного капитального ремонта (нормативных межремонтных сроков), а также с учетом установленного настоящим Кодексом и нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации перечня работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Общее имущество жилого дома - подъезд, лестницы, лифтовые и иные шахты, коридоры, чердаки, крыши, технические этажи, подвалы; несущие и ненесущие конструкции; механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры; территория (прилегающие к жилым зданиям участки в пределах границ, зафиксированных в техническом паспорте домовладения) с элементами озеленения и благоустройства.

Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками помещений в многоквартирном доме, проценты, уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете, образуют фонд капитального ремонта

Региональный оператор - специализированная некоммерческая организация, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Капитальный ремонт здания - ремонт здания с целью восстановления его ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей.

Физический износ здания (элемента) - величина, характеризующая степень ухудшения технических и связанных с ними других эксплуатационных показателей здания (элемента) на определенный момент времени.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,

НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Муниципальная программа " Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области" (далее - Программа) разработана в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Мурманской области от 24.06.2013 № 1631-01-ЗМО «О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 16.07.21013 № 393-ПП «Об отдельных вопросах формирования региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области».

В соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации обязанность по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома возложена на собственников жилых и нежилых помещений в таком доме.

По состоянию на 1 января 2013 года жилищный фонд муниципального образования городское поселение Печенга:

- эксплуатируются 32 многоквартирных жилых дома, 26 МКД из которых находятся в ведомственной собственности Министерства обороны РФ, из 32 МКД 53 % многоквартирных домов имеют износ от 0 % до 30%, 47 % многоквартирных домов имеют износ от 31 % до 65 %.

- 4 многоквартирных дома не эксплуатируются, полностью расселены (отсутствуют оконные, дверные заполнения, коммуникации, местами перегородки), по которым ведется работа по переводу жилых помещений в нежилые.

Мероприятия, предусмотренные настоящей Программой, имеют большую социальную значимость и должны быть реализованы программными методами.

Региональной программой капитального ремонта в первоочередном порядке предполагается проводить капитальный ремонт в МКД, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, с формированием адресных перечней МКД на капитальный ремонт исходя из следующих критериев:

1) год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома;

2) дата последнего проведения капитального ремонта многоквартирного дома;

3) техническое состояние конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирного дома.

В первоочередном порядке необходимо предусмотреть проведение капитального ремонта:

1) общего имущества в многоквартирных домах, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения, при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или актуализации региональной программы;

2) общего имущества в многоквартирных домах, капитальный ремонт в которых требуется в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном Правительством Российской Федерации.

Реализация указанных принципов должна обеспечить перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Положения Жилищного кодекса Российской Федерации определяют принципиальный подход к организации капитального ремонта жилищного фонда. В соответствии со статьей 158 указанного Кодекса собственники должны накапливать средства на капитальный ремонт.

Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта в условиях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, дальнейшее выполнение капитального ремонта жилищного фонда необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках долгосрочной целевой программы по капитальному ремонту многоквартирных домов, обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля.

Решение проблемы снижения физического износа многоквартирных домов, повышения качества проживания граждан возможно только объединением усилий всех уровней власти с привлечением бюджетных средств, средств собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляется управляющей организацией.

### 4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ

И ЭТАПОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАК ЖЕ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Целью Программы является обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Печенга и создание   безопасных  и  благоприятных  условий проживания граждан.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

- проведение  работ  по  устранению  неисправностей изношенных  конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе  по  их  восстановлению  или  замене,  в  целях улучшения   эксплуатационных   характеристик   общего имущества  в  многоквартирном  доме  по  видам  работ согласно статье 166 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- снижение физического износа многоквартирных домов;

- увеличение срока эксплуатации жилищного фонда;

- снижение рисков возникновения аварийных ситуаций в многоквартирных домах;

- повышение    энергоэффективности   многоквартирных домов

Реализация целей и задач будет осуществляться за счет комплексного выполнения программных мероприятий.

Основные целевые индикаторы и показатели эффективности

реализации Программы

| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год | Текущий год | Год реализации подпрограммы |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель: Обеспечение населения качественными услугами ЖКХ, приведение жилищного фонда к нормативным требованиям |
|  | Объем проведения работ по капитальному ремонту МКД | % | - | - | 19 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| 1 | Задача: снижение физического износа МКД, увеличение срока эксплуатации жилищного фонда, снижение рисков возникновения аварийных ситуаций |
| 1.1 | Количество МКД, в которых произведен ремонт электроснабжения, ед. | ед. | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2 | Количество МКД, в которых произведен ремонт теплоснабжения, ед. | ед. |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3 | Количество МКД, в которых произведен ремонт горячего водоснабжения, ед. | ед. |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 1.4 | Количество МКД, в которых произведен ремонт холодного водоснабжения, ед. | ед. |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.5 | Количество МКД, в которых произведен ремонт водоотведения, ед. | ед. |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6 | Количество МКД, в которых произведен ремонт крыши | ед. |  |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.7 | Количество МКД, в которых произведен ремонт подвальных помещений | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Количество МКД, в которых произведен ремонт и утепление фасада | ед. |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.9 | Количество МКД, в которых произведена установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ед. | 5 |  | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 1.10 | Количество МКД, в которых произведен ремонт фундамента | ед. |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

5. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Мероприятия Программы направлены на поддержку проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Состав общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту, определяется в соответствии с пунктами 2 - 9 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или конструктивных элементов: увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного оборудования.

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, включает в себя:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

5) утепление и ремонт фасада;

6) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

7) ремонт фундамента многоквартирного дома.

Нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта, размер которых сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, может быть дополнен другими видами услуг и (или) работ.

Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется в региональной программе капитального ремонта исходя из критериев, которые установлены законом субъекта Российской Федерации и могут быть дифференцированы по муниципальным образованиям. В первоочередном порядке региональной программой капитального ремонта должно предусматриваться проведение капитального ремонта:

1) общего имущества в многоквартирных домах, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или актуализации региональной программы капитального ремонта;

2) многоквартирных домов, капитальный ремонт которых требуется в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном Правительством Российской Федерации.

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, подлежащий к включению в региональную программу, представлен в приложении № 1 к Программе.

6.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.

6.1.  Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования городское поселение Печенга, областного бюджета, а также за  счет взносов собственников помещений на капитальный ремонт в многоквартирных домах.

Объём муниципального жилищного фонда составляет 23,0 тысяч квадратных метров.  Финансирование из бюджета муниципального образования городское поселение Печенга будет предусмотрено в части проведения капитального ремонта доли общего имущества в многоквартирных жилых домах пропорционального площади жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, после утверждения минимального размера взноса на капитальный ремонт.

6.  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 169, частью 8 статьи 170 и частью 4 статьи 181 Жилищного Кодекса, в размере, установленном в соответствии с частью 8.1 статьи 156 Жилищного Кодекса, или, если соответствующее решение принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в большем размере.

Взносы на капитальный ремонт не уплачиваются собственниками помещений в многоквартирном доме, признанном в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийным и подлежащим сносу, а также в случае принятия исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления решений об изъятии для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен этот многоквартирный дом, и об изъятии каждого жилого помещения в этом многоквартирном доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию. Собственники помещений в многоквартирном доме освобождаются от обязанности уплачивать взносы на капитальный ремонт начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором принято решение об изъятии такого земельного участка.

Взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками помещений в многоквартирном доме, проценты, уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете, образуют фонд капитального ремонта.

Средства фонда капитального ремонта могут использоваться для оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработки проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), оплаты услуг по строительному контролю, погашения кредитов, займов, полученных и использованных в целях оплаты указанных услуг, работ, а также для уплаты процентов за пользование такими кредитами, займами, оплаты расходов на получение гарантий и поручительств по таким кредитам, займам. При этом за счет средств фонда капитального ремонта в пределах суммы, сформированной исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, могут осуществляться финансирование только работ, предусмотренных частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса, и работ, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации, погашение кредитов, займов, полученных и использованных в целях оплаты данных работ, и уплата процентов за пользование этими кредитами, займами.

Региональный оператор обеспечивает проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в объеме и в сроки, которые предусмотрены региональной программой капитального ремонта, и финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в том числе в случае недостаточности средств фонда капитального ремонта, за счет средств, полученных за счет платежей собственников помещений в других многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, за счет субсидий, полученных из бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета.

Региональный оператор в целях обеспечения выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме обязан:

1) в сроки, предусмотренные частью 3 статьи 189 Жилищного Кодекса, подготовить и направить собственникам помещений в многоквартирном доме предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и другие предложения, связанные с проведением такого капитального ремонта;

2) обеспечить подготовку задания на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту и при необходимости подготовку проектной документации на проведение капитального ремонта, утвердить проектную документацию, нести ответственность за ее качество и соответствие требованиям технических регламентов, стандартов и других нормативных документов;

3) привлечь для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту подрядные организации, заключить с ними от своего имени соответствующие договоры;

4) контролировать качество и сроки оказания услуг и (или) выполнения работ подрядными организациями и соответствие таких услуг и (или) работ требованиям проектной документации;

5) осуществлять приемку выполненных работ;

6) нести иные обязанности, предусмотренные договором о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта.

Методика предоставления мер государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется Правительством Мурманской области.

В соответствии с Законом Мурманской области от 24.06.2013 № 1631-01-ЗМО "О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области" администрация города Мончегорска утверждает краткосрочные (сроком до трех лет) планы реализации региональной программы в муниципальном образовании ежегодно до 1 марта года, предшествующего планируемому.

Краткосрочные планы реализации региональной программы, должны содержать следующие параметры:

сроки проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

планируемые виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

виды и объемы муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Утвержденные органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области краткосрочные планы реализации региональной программы в срок до 15 марта года, предшествующего планируемому, направляются государственному заказчику.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области на основании краткосрочных планов реализации региональной программы в муниципальных образованиях Мурманской области формирует до 1 мая сводный краткосрочный план реализации региональной программы.

Текущее управление реализацией мероприятий Программы осуществляется отделами жилищно-коммунального хозяйства, земельно-имущественных отношений муниципального образования городское поселение Печенга.

Достижение целей и решение задач Программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса мероприятий.

Реализация Подпрограммы состоит из следующих этапов:

- разработка основных направлений реализации Программы;

- проведение работ и мероприятий, направленных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования городское поселение Печенга.

Специалисты отделов жилищно-коммунального хозяйства, земельно-имущественных отношений муниципального образования городское поселение Печенга отчитываются о ходе реализации Программы.

- ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению качества жизни населения путем удовлетворения потребности в жилье, отвечающем современным техническим и экологическим требованиям. Выполнение Программы позволит: обеспечить повышение эффективности деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства; сократить затраты населения на содержание жилищного фонда и оплату потребляемых энергоресурсов.

В результате реализации Программы станет возможным решение социальной проблемы создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, увеличение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. Кроме того, проведение капитального ремонта многоквартирных домов с учетом модернизации систем отопления, холодного и горячего водоснабжения приведет к увеличению эффективности использования энергетических ресурсов в целом. Оценка результатов реализации Программы осуществляется на основе показателей, позволяющих определить степень решения задач и достижения цели. Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно по окончании отчетного периода по следующим критериям:

- полнота выполнения программных мероприятий;

- эффективность расходования выделенных финансовых средств;

- степень достижения целей и решения задач программы;

- социально-экономический эффект от реализации мероприятий Программы.

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы на 2014-2018 годы и плановый период  до 2023 года предусматривают:

- проведение ремонта внутридомовых инженерных сетей МКД;

- проведение ремонта крыши МКД;

- проведение ремонта подвальных помещений МКД;

- проведение ремонта и утепления фасада  МКД;

- проведение установки коллективных (общедомовых) приборов ПУ и УУ для МКД;

- количество домов, в которых произведен ремонт фундамента.

_________________________

| Приложение № 1 к муниципальной программе "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области" Реестр многоквартирных домов по видам ремонта |
| --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | Дата приватизации первого жилого помещения (ДД.ММ.ГГГГ) | Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества МКД* | Основание для включения в программу |
|  | улица | № дома | корпус | ввода в эксплуатацию | проведения последнего капитального ремонта |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | утепление и ремонт фасадов | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт фундамента |  |
|  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Муниципальное образование городское поселение Печенга |
| 2014-2018 |
| 1 | Шабалина | 5 |  | 1982 | 2012 | 25.12.2009 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 2 | Шабалина | 11 |  | 1988 | 2012 | 27.06.2007 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 3 | Шабалина | 1 |  | 1968 | 2013 | 02.12.2009 |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 4 | Печенгское шоссе | 3 |  | 1972 | 2009 | 03.12.2009 |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 5 | Новая (Минобороны РФ) | 16 |  | 1972 |  |  |  | х |  | х | х |  |  |  |  | х | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 6 | Стадионная (Минобороны РФ) | 5 |  | 1976 |  |  | х | х |  | х | х | х |  | х |  | х | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 7 | станция Печенга (Минобороны РФ) | 3 |  | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 8 | станция Печенга (Минобороны РФ) | 4 |  | 1985 |  |  | х | х |  | х | х |  |  | х |  | х | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 9 | Печенгское шоссе (Минобороны РФ) | 11 |  | 1969 |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 10 | Печенгское шоссе (Минобороны РФ) | 8 |  | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 11 | Печенгское шоссе (Минобороны РФ) | 10 |  | 1968 |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 12 | Стадионная (Минобороны РФ) | 3 |  | 1972 |  |  |  | х |  | х | х | х |  | х |  | х | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 13 | Стадионная (Минобороны РФ) | 4 |  | 1972 |  |  |  | х |  | х | х | х |  | х |  | х | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 14 | Печенгское шоссе (Минобороны РФ) | 6 |  | 1964 |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 15 | Стадионная (Минобороны РФ) | 7 |  | 1977 |  |  | х | х |  |  |  |  |  | х |  | х | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 16 | Стадионная (Минобороны РФ) | 9 |  | 1982 |  |  | х | х |  |  |  |  |  | х |  | х | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 17 | Новая (Минобороны РФ) | 19 |  | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 18 | Печенгское шоссе (Минобороны РФ) | 12 |  | 1968 |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 19 | Стадионная (Минобороны РФ) | 8 |  | 1978 |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 20 | Печенгское шоссе (Минобороны РФ) | 7 |  | 1969 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 21 | станция Печенга (Минобороны РФ) | 2 |  | 1969 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 22 | станция Печенга (Минобороны РФ) | 1 |  | 1969 |  |  |  | х |  | х | х | х |  |  |  | х | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 23 | Новая (Минобороны РФ) | 8 |  | 1967 |  |  |  | х |  | х | х |  |  |  |  | х | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 24 | Новая (Минобороны РФ) | 17 |  | 1981 |  |  |  |  |  | х | х |  |  | х |  | х | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 25 | Новая (Минобороны РФ) | 15 |  | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 26 | Новая (Минобороны РФ) | 18 |  | 1981 |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  | х | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 2019-2023 |
| 1 | Шабалина | 1 |  | 1968 | 2013 | 02.12.2009 |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 2 | Шабалина | 2 |  | 1966 | 2013 | 04.03.2013 |  |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 3 | Шабалина | 5 |  | 1982 | 2012 | 25.12.2009 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 4 | Шабалина | 11 |  | 1988 | 2012 | 27.06.2007 |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 5 | Северная | 2 |  | 1972 | 2013 | 25.02.2013 |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 6 | Печенгское шоссе | 3 |  | 1972 | 2009 | 03.12.2009 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 7 | Шабалина | 4 |  | 1973 |  |  | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 8 | Шабалина | 6 |  | 1962 |  |  | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 9 | Шабалина | 8 |  | 1960 | 1986 |  | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х | х | х | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 10 | Шабалина | 10 |  | 1960 | 1987 |  | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х | х | х | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 11 | Новая (Минобороны РФ) | 16 |  | 1972 |  |  | х |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 12 | Новая (Минобороны РФ) | 8 |  | 1967 |  |  | х |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 13 | Новая (Минобороны РФ) | 15 |  | 1981 |  |  | х | х |  | х | х | х |  |  |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 14 | Новая (Минобороны РФ) | 17 |  | 1981 |  |  | х | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 15 | Новая (Минобороны РФ) | 18 |  | 1981 |  |  | х | х |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 16 | Новая (Минобороны РФ) | 19 |  | 1982 |  |  | х | х |  | х | х | х |  |  |  | х |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 17 | Новая (Минобороны РФ) | 20 |  | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 18 | Новая (Минобороны РФ) | 21 |  | 1991 |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  | х | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 19 | Печенгское шоссе (Минобороны РФ) | 8 |  | 1961 |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 20 | Печенгское шоссе (Минобороны РФ) | 10 |  | 1968 |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 21 | Печенгское шоссе (Минобороны РФ) | 12 |  | 1968 |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 22 | Печенгское шоссе (Минобороны РФ) | 11 |  | 1969 |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 23 | Печенгское шоссе (Минобороны РФ) | 7 |  | 1969 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 24 | Печенгское шоссе (Минобороны РФ) | 4 |  | 1965 |  |  | х |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 25 | Печенгское шоссе (Минобороны РФ) | 6 |  | 1964 |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 26 | Стадионная (Минобороны РФ) | 3 |  | 1972 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 27 | Стадионная (Минобороны РФ) | 4 |  | 1972 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 28 | Стадионная (Минобороны РФ) | 7 |  | 1977 |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 29 | Стадионная (Минобороны РФ) | 8 |  | 1978 |  |  |  |  |  | х | х | х |  | х |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 30 | Стадионная (Минобороны РФ) | 9 |  | 1982 |  |  |  |  |  | х | х | х |  |  |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 31 | Стадионная (Минобороны РФ) | 10 |  | 1991 |  |  | х | х |  |  |  | х |  | х |  | х | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 32 | станция Печенга (Минобороны РФ) | 1 |  | 1969 |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 33 | станция Печенга (Минобороны РФ) | 2 |  | 1969 |  |  |  |  |  | х | х | х |  | х |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 34 | станция Печенга (Минобороны РФ) | 3 |  | 1973 |  |  | х | х |  | х | х | х |  |  |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 35 | станция Печенга (Минобороны РФ) | 4 |  | 1985 |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 2024-2028 |
| 1 | Шабалина | 1 |  | 1968 | 2013 | 02.12.2009 |  | х |  | х | х |  |  | х |  |  | х | х | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 2 | Шабалина | 2 |  | 1966 | 2013 | 04.03.2013 |  | х |  | х | х |  |  |  |  |  | х | х | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 3 | Шабалина | 5 |  | 1982 | 2012 | 25.12.2009 |  | х |  | х | х |  |  |  |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 4 | Шабалина | 11 |  | 1988 | 2012 | 27.06.2007 |  |  |  | х | х |  |  |  |  | х | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 5 | Северная | 2 |  | 1972 | 2013 | 25.02.2013 |  |  |  | х | х |  |  |  |  | х | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 6 | Печенгское шоссе | 3 |  | 1972 | 2009 | 03.12.2009 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 7 | Новая (Минобороны РФ) | 16 |  | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 8 | Новая (Минобороны РФ) | 8 |  | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 9 | Новая (Минобороны РФ) | 15 |  | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 10 | Новая (Минобороны РФ) | 17 |  | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 11 | Новая (Минобороны РФ) | 19 |  | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 12 | Новая (Минобороны РФ) | 20 |  | 1984 |  |  | х | х |  | х | х | х |  |  |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 13 | Новая (Минобороны РФ) | 21 |  | 1991 |  |  |  | х |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 14 | Печенгское шоссе (Минобороны РФ) | 8 |  | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 15 | Печенгское шоссе (Минобороны РФ) | 10 |  | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х | х | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 16 | Печенгское шоссе (Минобороны РФ) | 12 |  | 1968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х | х | х | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 17 | Печенгское шоссе (Минобороны РФ) | 11 |  | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 18 | Печенгское шоссе (Минобороны РФ) | 7 |  | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 19 | Печенгское шоссе (Минобороны РФ) | 4 |  | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 20 | Печенгское шоссе (Минобороны РФ) | 6 |  | 1964 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 21 | Стадионная (Минобороны РФ) | 3 |  | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 22 | Стадионная (Минобороны РФ) | 4 |  | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 23 | Стадионная (Минобороны РФ) | 5 |  | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 24 | Стадионная (Минобороны РФ) | 7 |  | 1977 |  |  |  |  |  | х | х |  |  | х |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 25 | Стадионная (Минобороны РФ) | 8 |  | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 26 | Стадионная (Минобороны РФ) | 9 |  | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 27 | Стадионная (Минобороны РФ) | 10 |  | 1991 |  |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 28 | станция Печенга (Минобороны РФ) | 1 |  | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 29 | станция Печенга (Минобороны РФ) | 2 |  | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 30 | станция Печенга (Минобороны РФ) | 3 |  | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 31 | станция Печенга (Минобороны РФ) | 4 |  | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 2029-2033 |
| 1 | Шабалина | 1 |  | 1968 | 2013 | 02.12.2009 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 2 | Шабалина | 2 |  | 1966 | 2013 | 04.03.2013 | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 3 | Шабалина | 5 |  | 1982 | 2012 | 25.12.2009 | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 4 | Шабалина | 11 |  | 1988 | 2012 | 27.06.2007 | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 5 | Северная | 2 |  | 1972 | 2013 | 25.02.2013 | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 6 | Печенгское шоссе | 3 |  | 1972 | 2009 | 03.12.2009 | х | х |  | х | х |  |  | х |  |  | х | х | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 7 | Шабалина | 4 |  | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 8 | Новая (Минобороны РФ) | 16 |  | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 9 | Новая (Минобороны РФ) | 8 |  | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 10 | Новая (Минобороны РФ) | 18 |  | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 11 | Новая (Минобороны РФ) | 20 |  | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 12 | Новая (Минобороны РФ) | 21 |  | 1991 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 13 | Печенгское шоссе (Минобороны РФ) | 8 |  | 1961 |  |  |  | х |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 14 | Печенгское шоссе (Минобороны РФ) | 10 |  | 1968 |  |  |  | х |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 15 | Печенгское шоссе (Минобороны РФ) | 12 |  | 1968 |  |  |  | х |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 16 | Печенгское шоссе (Минобороны РФ) | 11 |  | 1969 |  |  |  | х |  | х | х |  |  |  |  |  |  | х | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 17 | Печенгское шоссе (Минобороны РФ) | 7 |  | 1969 |  |  |  | х |  | х | х |  |  | х |  |  |  | х | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 18 | Печенгское шоссе (Минобороны РФ) | 4 |  | 1965 |  |  |  | х |  | х | х |  |  |  |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 19 | Стадионная (Минобороны РФ) | 3 |  | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 20 | Стадионная (Минобороны РФ) | 4 |  | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 21 | Стадионная (Минобороны РФ) | 8 |  | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 22 | Стадионная (Минобороны РФ) | 10 |  | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 23 | станция Печенга (Минобороны РФ) | 1 |  | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 24 | станция Печенга (Минобороны РФ) | 2 |  | 1969 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 2034-2038 |
| 1 | Шабалина | 1 |  | 1968 | 2013 | 02.12.2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 2 | Шабалина | 2 |  | 1966 | 2013 | 04.03.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 3 | Шабалина | 5 |  | 1982 | 2012 | 25.12.2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 4 | Шабалина | 11 |  | 1988 | 2012 | 27.06.2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 5 | Северная | 2 |  | 1972 | 2013 | 25.02.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 6 | Шабалина | 6 |  | 1962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 7 | Шабалина | 8 |  | 1960 | 1986 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 8 | Шабалина | 10 |  | 1960 | 1987 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 9 | Новая (Минобороны РФ) | 16 |  | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 10 | Новая (Минобороны РФ) | 8 |  | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 11 | Новая (Минобороны РФ) | 15 |  | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 12 | Новая (Минобороны РФ) | 17 |  | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 13 | Новая (Минобороны РФ) | 18 |  | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 14 | Новая (Минобороны РФ) | 19 |  | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 15 | Печенгское шоссе (Минобороны РФ) | 8 |  | 1961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 16 | Печенгское шоссе (Минобороны РФ) | 10 |  | 1968 |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 17 | Печенгское шоссе (Минобороны РФ) | 12 |  | 1968 |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 18 | Печенгское шоссе (Минобороны РФ) | 11 |  | 1969 |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 19 | Печенгское шоссе (Минобороны РФ) | 7 |  | 1969 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 20 | Печенгское шоссе (Минобороны РФ) | 6 |  | 1964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 21 | Стадионная (Минобороны РФ) | 3 |  | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 22 | Стадионная (Минобороны РФ) | 4 |  | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 23 | Стадионная (Минобороны РФ) | 5 |  | 1976 |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  | х | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 24 | Стадионная (Минобороны РФ) | 7 |  | 1977 |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  | х | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 25 | Стадионная (Минобороны РФ) | 8 |  | 1978 |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  | х | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 26 | Стадионная (Минобороны РФ) | 9 |  | 1982 |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 27 | станция Печенга (Минобороны РФ) | 1 |  | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 28 | станция Печенга (Минобороны РФ) | 2 |  | 1969 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 29 | станция Печенга (Минобороны РФ) | 3 |  | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  | х | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 30 | станция Печенга (Минобороны РФ) | 4 |  | 1985 |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 2039-2043 |
| 1 | Шабалина | 1 |  | 1968 | 2013 | 02.12.2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 2 | Шабалина | 2 |  | 1966 | 2013 | 04.03.2013 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 3 | Шабалина | 5 |  | 1982 | 2012 | 25.12.2009 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  | х | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 4 | Шабалина | 11 |  | 1988 | 2012 | 27.06.2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 5 | Северная | 2 |  | 1972 | 2013 | 25.02.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 6 | Печенгское шоссе | 3 |  | 1972 | 2009 | 03.12.2009 |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 7 | Шабалина | 4 |  | 1973 |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 8 | Шабалина | 6 |  | 1962 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 9 | Шабалина | 8 |  | 1960 | 1986 |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 10 | Шабалина | 10 |  | 1960 | 1987 |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 11 | Новая (Минобороны РФ) | 16 |  | 1972 |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 12 | Новая (Минобороны РФ) | 8 |  | 1967 |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 13 | Новая (Минобороны РФ) | 15 |  | 1981 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 14 | Новая (Минобороны РФ) | 17 |  | 1981 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 15 | Новая (Минобороны РФ) | 18 |  | 1981 |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 16 | Новая (Минобороны РФ) | 19 |  | 1982 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 17 | Новая (Минобороны РФ) | 20 |  | 1984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 18 | Новая (Минобороны РФ) | 21 |  | 1991 |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 19 | Печенгское шоссе (Минобороны РФ) | 8 |  | 1961 |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 20 | Печенгское шоссе (Минобороны РФ) | 7 |  | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 21 | Печенгское шоссе (Минобороны РФ) | 4 |  | 1965 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 22 | Печенгское шоссе (Минобороны РФ) | 6 |  | 1964 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 23 | Стадионная (Минобороны РФ) | 3 |  | 1972 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 24 | Стадионная (Минобороны РФ) | 4 |  | 1972 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 25 | Стадионная (Минобороны РФ) | 5 |  | 1976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 26 | Стадионная (Минобороны РФ) | 7 |  | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 27 | Стадионная (Минобороны РФ) | 8 |  | 1978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 28 | Стадионная (Минобороны РФ) | 9 |  | 1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 29 | Стадионная (Минобороны РФ) | 10 |  | 1991 |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  | х | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 30 | станция Печенга (Минобороны РФ) | 1 |  | 1969 |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 31 | станция Печенга (Минобороны РФ) | 2 |  | 1969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 32 | станция Печенга (Минобороны РФ) | 3 |  | 1973 |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |
| 33 | станция Печенга (Минобороны РФ) | 4 |  | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | плановый кап. ремонт в связи с наступлением предельного срока эксплуатации |