АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 апреля 2013 года									 № 71

п. Печенга

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области к работе в осенне-зимний период 2013/2014 года.

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области  № 138-ПП/5 от 29.03.2013 г. «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в  отопительный   период  2013/2014 года», в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Печенга к устойчивой работе в отопительный период  2013/2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Мероприятия по подготовке объектов жилищно–коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Печенга, к работе в отопительный период 2013/2014 г.г. (согласно приложения № 1).

1.2. Состав комиссии по подготовке муниципальных электро-, водо-, и теплоснабжающих предприятий, предприятий по обслуживанию жилищного фонда, социально значимых объектов и жилищного фонда  муниципального образования городское поселение Печенга к работе в отопительный период 2013/2014 г.г. (согласно приложения № 2).

1.3. Типовую форму плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования  городское поселение Печенга (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), к работе в отопительный период 2013/2014 г.г.  (согласно приложения № 3).

2.  Рекомендовать руководителям энергоснабжающих организаций, организаций жилищно-коммунального хозяйства (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности):

2.1. Предоставление услуг по тепло-, водо-, электроснабжению и водоотведению осуществлять в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. Потребительские свойства и режим предоставления услуг должны соответствовать установленным нормативам.

2.2.  Разработать и утвердить в соответствии с типовой формой до 30 апреля 2013 года планы мероприятий по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства и энергетического комплекса к работе в отопительный период с учетом анализа предыдущего отопительного периода (аварийных ситуаций и выявленных нарушений), предусматривающие внедрение энергосберегающих технологий.

2.3. Обеспечить до 1 сентября 2013 года выполнение работ по подготовке жилищного фонда, коммунальных объектов и объектов энергетического комплекса к устойчивой и безаварийной эксплуатации в отопительный период 2013/2014 года в соответствии с утвержденными планами.

2.4. Создать к началу отопительного периода нормативный запас топлива на котельных и электростанциях.

2.5.  Создать до 1 сентября 2013 года неснижаемые запасы материалов и оборудования для проведения аварийно – восстановительных работ.

2.6.  Провести испытание тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя, регулировки гидравлических и тепловых режимов инженерных сетей и систем теплоснабжения жилых домов.

2.7. Предоставить администрации муниципального образования городское поселение Печенга:

- в срок до 15 августа 2013 года сведения о создании запаса материально – технических ресурсов для проведения аварийно – восстановительных работ при прохождении отопительного периода;

- в период с 1 июля 2013 года по 1 августа 2013 года еженедельно по состоянию на каждый понедельник и четверг сведения о ходе накопления и наличии запасов топлива в соответствии с формами, утвержденными приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области.

# 2.8. Обеспечить в установленном порядке подготовку, аттестацию обслуживающего персонала, проведение противоаварийных и противопожарных тренировок.

# 2.9. Предоставлять, в соответствии с запросами администрации муниципального образования оперативную информацию о ходе подготовки к работе в отопительный период 2013/2014 года, объемах выполненных работ и затраченных финансовых средствах.

# 2.10.  Принять меры к обеспечению котельных, осуществляющих теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, резервными источниками электроснабжения и котлами, работающими на резервном топливе, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.

# 2.11. Обеспечить отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками организаций жилищно-коммунального комплекса.

# 2.12. Организациям, обслуживающим жилищный фонд, до 30 апреля 2013 года разработать, согласовать с теплоснабжающими организациями и утвердить в Администрации муниципального образования городское поселение Печенга графики работ по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления.

# 2.13. Теплоснабжающим организациям до 25 августа 2013 года разработать и  утвердить график пробных пусков системы отопления, согласованный с Администрацией муниципального образования городское поселение Печенга.

# 2.14. Электро- и теплоснабжающим организациям обеспечить до начала отопительного периода оформление паспортов готовности объектов к работе в отопительный период 2013/2014 года.

# 2.15. Обеспечить наличие программ энергосбережения с учетом энергоэффективных мероприятий, предложенных в ходе проведения обязательного энергетического обследования, со сроками реализации и источниками финансирования, а также наличие энергетического паспорта.

# 2.16. Обеспечить выполнение работ при подготовке к отопительному периоду в соответствии с техническими заданиями, требованиями ГОСТ, принятыми правилами, а также с применением энергосберегающих технологий и материалов.

# 3. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования:

# 3.1. В срок до 25 мая 2013 года разработать, согласовать с теплоснабжающими организациями и утвердить в Администрации  муниципального образования городское поселение Печенга график промывки системы отопления и графики работ по профилактике и ремонту тепловых сетей и тепловых пунктов.

# 3.2. В срок до 25 августа 2013 года обеспечить оформление паспортов готовности жилищного фонда к эксплуатации в отопительный период 2013/2014 года.

# 4. Рекомендовать руководителям энергоснабжающих организаций, организаций жилищно– коммунального хозяйства (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования городское поселение Печенга, при подготовке к отопительному периоду 2013/2014 года руководствоваться Методическими рекомендациями по подготовке к отопительному периоду объектов жилищно – коммунального хозяйства Мурманской области, утвержденными приказом Министерства энергетики и жилищно–коммунального хозяйства Мурманской области № 31 от 05.03.2013 г.

## 5. Настоящее постановление опубликовать в соответствии с Порядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения Печенга.

## 6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

7.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  муниципального образования

городское поселение Печенга                                                  Э.В.Затона